|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time B | **ATA DE REUNIÃO** | | | |
| AUTOR: Arão Alves de Farias | Ata Nº 02 | Data: 26/05/2016 | Pág. 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | **ASSINATURAS** | **PARTICIPANTES** | **ASSINATURAS** |
| Arão Alves de Farias |  | Thiago augusto lopes silva |  |
| Emanuel Cleyton Macedo Lemos |  | Werliton Carlos Sousa da Silva |  |
| Júlio rodrigues dos santos |  |  |  |
| **Início: 14:00** |  | **Término: 19:30** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASSUNTOS** | | **POVIDÊNCIAS** | | |
| **Responsável** | **Previsão** | **Status** |
| 1 | Apresentação dos sistemas desenvolvidos e ajustes de funcionalidades com prazo final de entrega no dia 29/05/2016. | Arão, Werliton, Júlio, Thiago, Emanuel | 29/05/2016 | Pendente |
| 2 | Estruturação da rede WIFI para integração de todos os sistemas com o banco de dados. | Arão, Werliton, Júlio, Thiago, Emanuel | 29/05/2016 | Pendente |
| 3 | Finalização da normatização do banco de dados. | Arão, Werliton, Júlio, Thiago, Emanuel |  | Concluído |
| 4 | Criação de apresentação PowerPoint. | Arão, Thiago | 29/05/2016 | Pendente |
| 5 | Criação da documentação dos Sistemas. | Arão, Thiago | 29/05/2016 | Pendente |

Próxima Reunião: 29 / 05 / 2016.